泰安市新型智慧城市建设三年行动计划

（2023-2025年）

征求意见稿

为贯彻落实习近平总书记关于建设网络强国、数字中国、智慧城市等重要论述和批示指示精神，高标准建设新型智慧城市，依据《山东省“十四五”数字强省建设规划》《山东省人民政府办公厅关于加快推进新型智慧城市建设的指导意见》和《泰安市“十四五”数字强市建设规划》等文件精神，结合我市实际，制定本行动计划。

一、总体要求

（一）指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于建设数字中国、加快发展数字经济、打造智慧城市的战略部署，落实国家大数据战略、省委省政府“数字强省”以及市委市政府“数字强市”工作要求，推进新一代信息技术与经济社会发展深度融合，扎实推动数字政府和新型智慧城市建设，促进政务服务、城市治理体系和治理能力优化升级，为城市功能进一步提升提供有力支撑。

（二）基本原则

1.统筹推进、集约共享。统筹推进全市新型智慧城市建设，强化市级层面顶层设计和业务指导。市直有关部门、县（市、区）、功能区要在全市统一的信息化支撑体系上构建业务应用，建设高效协同的智慧城市应用体系。

2.需求导向、有序开展。围绕群众关注的热点、经济社会发展的难点，聚焦国家、省市重大任务和工作需求，打造一批管用、实用、好用，具有泰安辨识度、全省贡献度的应用场景。引导部门从“管理视角”转向“服务视角”，有序推进业务再造、流程再造，强化事前、事中、事后全链条全领域监管，促进政府管理变革。

3.适度超前、迭代创新。立足泰安本地特点，借鉴吸收其他省市智慧城市建设的经验做法，聚焦重点领域，推动新一代信息技术的深度融合和创新应用，设计一批前瞻性、标志性应用场景，循序渐进、不断扩充，推动整体性优化和系统性重塑。

4.完善机制、保障安全。建立健全符合泰安市情的新型智慧城市建设管理制度、技术标准和政策保障体系，优化发展环境，规范建设行为，强化关键信息系统和信息基础设施安全保障，加强个人信息保护，确保城市信息基础设施和数据资源自主、安全、可控。

5.政府引导、多元参与。加强政府政策和资金引导，加大在试点示范、先行先试等方面的政策和资金扶持。充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，强化企业的市场主体地位，构建政府、企业、社会多方参与、政产学研用紧密结合的新型智慧城市建设新格局。

（三）建设思路

以运行管理体系、标准规范体系、安全保障体系为支撑，以智能基础设施、一体化大数据平台、“城市大脑”建设为抓手，充分发挥新型智慧城市建设对政务服务、精细治理、产业发展、社会民生、生态环境的带动作用，将泰安市打造成为“强基”“优政”“善治”“兴业”“惠民”“宜居”的“智慧泰安”。

通过新型智慧城市建设，牵引政务服务优化、流程再造、部门协同等数字化改革，形成“社会治理新模式”；围绕数据有序流动、创新技术打磨、吸引创新要素、落地创新成果，提供“产业发展新动能”；聚焦高频难点民生问题，增强科技赋能，提升公共服务质量和民生保障能力，创造“智慧生活新体验”。推动新型智慧城市建设提能力、上水平，打造智慧城市标杆。

（四）发展目标

通过三年的努力，形成智慧泰安统一的信息基础设施体系，建成跨部门、跨层级、多领域、智能化的“城市大脑”，提升政务效能、城市管理、产业经济、民生服务、生态环境等核心领域的建设和应用，打造“智攀高峰·云上泰安”的省级新型智慧城市建设标杆。

2023年底前，全力抓好数字基础设施建设，深化重点领域应用，完成山东省四星级新型智慧城市建设任务。2024年底前，构建泰安市智慧城市长效运营机制，全面推进五星级新型智慧城市建设。2025年底前，新型智慧城市建设成效全面显现，现代化城市治理能力和民生服务便捷水平大幅提升，达到五星级新型智慧城市标准。

| 序号 | 指标 | 2023年目标 | 2024年目标 | 2025年目标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （一）加快云网建设，增强基础保障能力 |  |  |  |  |
| 1 | 5G基站数量（万个） | 1 | 1.3 | 1.5 |  |
| 2 | 城市家庭千兆光纤网络覆盖率（%） | 95 | 98 | 100 |  |
| 3 | 城市地区电信运营企业万兆无源光网络（10G PON）及以上端口数量（万个） | 2 | 2.5 | 3 |  |
| 4 | 数据中心总标准机架数量（万个） | 0.5 | 0.8 | 1 |  |
| 5 | 数据中心利用率（%） | 50 | 55 | 60 |  |
|  | （二）建立感知体系，提升设施感知能力 |  |  |  |  |
| 6 | 重点区域高清视频监控覆盖率（%） | 95 | 98 | 99 |  |
| 7 | 城市重点区域视频监控联网率（%） | 95 | 98 | 99 |  |
| 8 | 视频监控摄像机完好率（%） | 95 | 98 | 99 |  |
| 9 | 公共视频资源出图率（%） | 75 | 78 | 80 |  |
| 10 | 视频资源目录合规率（%） | 95 | 98 | 100 |  |
| 11 | 视频智能化覆盖率（%） | 70 | 80 | 85 |  |
| 12 | 视频调阅并发数量（路） | 1000 | 1100 | 1200 |  |
| 13 | 全市建设智慧杆柱（个） | 500 | 800 | 1000 |  |
| 14 | 地下管线综合管理信息系统接入率（%） | 80 | 90 | 100 |  |
|  | （三）升级城市大脑，助推数字转型发展 |  |  |  |  |
| 15 | 信息资源部门间共享率（%） | 90 | 93 | 95 |  |
| 16 | 非涉密公共信息资源开放率（%） | 90 | 93 | 95 |  |
| 17 | 城市大脑整合的感知数据类别（项） | 30 | 40 | 50 |  |
| 18 | 城市大脑应用场景（项） | 30 | 50 | 60 |  |
|  | （四）优化业务流程，提升政务整体效能 |  |  |  |  |
| 19 | 依申请政务服务事项在线率（%） | 90 | 93 | 95 |  |
| 20 | 政务服务事项贯通率（%） | 80 | 85 | 90 |  |
| 21 | 免提交证明事项占比（%） | 80 | 83 | 85 |  |
| 22 | 电子证照证明同步制发率（%） | 70 | 85 | 90 |  |
| 23 | 通过“山东通”规范开展行政检查事项覆盖率（%） | 70 | 90 | 100 |  |
| 24 | 基层治理相关应用系统入驻“山东通”数量（个） | 8 | 9 | 10 |  |
|  | （五）加强行业协同，实现城市精细管理 |  |  |  |  |
| 25 | 网格覆盖率（%） | 70 | 90 | 100 |  |
| 26 | 信用信息实时共享率（%） | 60 | 80 | 90 |  |
| 27 | 智慧社区综合管理平台接入率（%） | 80 | 90 | 100 |  |
| 28 | 高频事项进驻基层便民服务中心（项） | 80 | 120 | 160 |  |
| 29 | 重点监管业态“互联网+明厨亮灶”覆盖率（%） | 60 | 80 | 100 |  |
|  | （六）依托科技创新，助推产业经济繁荣 |  |  |  |  |
| 30 | 5G产业试点示范项目（个） | 10 | 15 | 20 |  |
| 31 | 年度数字经济项目开工落地数量（个） | 80 | 100 | 120 |  |
| 32 | 省级数字经济园区建设数量（家） | 7 | 9 | 10 |  |
| 33 | 企业“零跑腿”业务办理比例（%） | 70 | 80 | 90 |  |
|  | （七）促进服务便捷，实现便民利民惠民 |  |  |  |  |
| 34 | 公交来车信息实时预报率（%） | 100 | 100 | 100 |  |
| 35 | 智能交通信号灯应用路口占比（%） | 90 | 93 | 95 |  |
| 36 | 智能交通信号灯联网率（%） | 80 | 90 | 95 |  |
| 37 | 绿波带路口占比（%） | 50 | 80 | 95 |  |
| 38 | 智能公共充电桩保有量（个） | 3000 | 4000 | 5000 |  |
| 39 | 智能公共充电桩联网率（%） | 85 | 90 | 100 |  |
| 40 | 义务教育入学报名网上办理率（%） | 100 | 100 | 100 |  |
| 41 | 智慧校园覆盖率（%） | 30 | 60 | 80 |  |
| 42 | 诊疗信息共享率（%） | 60 | 80 | 90 |  |
| 43 | 年度线上岗位信息发布数量(万个） | 2 | 1.5 | 3 |  |
| 44 | 线上岗位信息覆盖率（%） | 90 | 95 | 100 |  |
| 45 | 线上岗位信息有效率（%） | 60 | 65 | 70 |  |
| 46 | 社保“跨域通办”事项实现率 | 95 | 98 | 100 |  |
| 47 | 智慧文化设施覆盖率（%） | 60 | 70 | 80 |  |
| 48 | 智慧体育场馆覆盖率（%） | 30 | 50 | 60 |  |
| 49 | 智慧景区覆盖率（%） | 60 | 70 | 80 |  |
| 50 | 智慧社区覆盖率（%） | 40 | 70 | 90 |  |
|  | （八）聚焦绿色生态，打造康养宜居环境 |  |  |  |  |
| 51 | 环境监测智能化监测率（%） | 90 | 95 | 100 |  |
| 52 | 国有林场火情监控覆盖度（%） | 80 | 85 | 90 |  |
| 53 | 水污染源自动监测覆盖率（%） | 80 | 90 | 95 |  |
| 54 | 气象自动检测点密度（km） | <4 | <3 | <2 |  |
| 55 | 自动雨量检测站密度（km2/站） | 40 | 30 | 20 |  |

2023-2025年泰安市新型智慧城市发展主要指标

二、基本架构

立足我市现有业务需求和未来发展需要，对标国内领先城市，泰安市新型智慧城市建设总体框架核心内容为“1+1+8”，即“一套基础设施、一个城市大脑，八项行动”。

一套基础设施。基于我市5G、云、网、算力、视频监控、物联感知等基础设施和共性能力，开展城市融合基础设施建设，统筹建设物联终端，集约化共享智慧交通、智慧城管等视频数据，构建涵盖全面感知体系、信息通信网络和计算存储资源的智慧城市支撑体系，为智慧城市建设提供坚实的信息基础设施支撑。

一个城市大脑。由数据资源中枢、共性服务中枢、运行指挥中枢组成。加速沉淀并复用推广基层应用形成的高价值公共数据和业务模型，促进各领域应用和产业创新，提升城市现代化治理能力，提高城市的运行效率，解决城市运行中面临的复杂问题，更好地满足群众不同需求。

八项行动。依托基础设施和城市大脑，围绕“强基”“优政”“善治”“兴业”“惠民”“宜居”，开展“加快云网建设，增强基础保障能力；建立感知体系，提升设施感知能力；升级城市大脑，助推数字转型发展；优化业务流程、提升政务整体效能；加强行业协同、实现城市精细管理；依托科技创新、助推产业经济繁荣；促进服务便捷、实现便民利民惠民；聚焦绿色生态、打造康养宜居环境”八项行动，高质量推进新型智慧城市建设。

三、重点任务

（一）加快云网建设，增强基础保障能力

1．提升通信网络能力。统筹推进全市5G基站部署，全面提升5G通信网络覆盖范围和服务质量。大力推动城市千兆宽带网络接入，扩大城市出口带宽，城区新建居住建筑直接实现光纤到户，老旧小区分批进行光纤到户改造。2024 年底前，开通 5G 基站 1.3万个，城市家庭千兆光纤网络覆盖率达到98%，城市地区电信运营企业万兆无源光网络（10G PON）及以上端口数量达到2.5万个，建成国家级“千兆城市”；2025 年底前，开通 5G 基站 1.5 万个，城市家庭千兆光纤网络覆盖率达到100%，城市地区电信运营企业万兆无源光网络（10G PON）及以上端口数量达到3万个。（责任单位：市工业和信息化局、市信息通信发展办公室，各县市区、功能区）

2．提升算力及服务能力。加强“云网一体化”建设，优化全市政务云布局，统筹政务云资源，提升云服务层级，着力推进市级及县级政务信息系统向信创云迁移。构建包括高性能计算中心和边缘数据中心的多元协同计算体系。2024年底前，全市数据中心总标准机架数量达到8000个，边缘数据中心利用率达到55%，推进AI应用集约化发展；2025年底前，实现市级自建业务系统全部在信创云部署，边缘数据中心总标准机架数量达到1万个，边缘数据中心利用率达到60%。推进高性能科学计算与人工智能高速计算中心建设，实现业务实时高效处理。（责任单位：市大数据中心、市信息通信发展办公室）

专栏1 基础保障能力提升

双千兆城市建设。创建国家级“千兆城市”，推进全市5G基站部署，全面提升5G通信网络和千兆光纤网络覆盖范围和服务质量。 新型数据中心建设。构建包括高性能计算中心和边缘数据中心的多元协同计算体系，推进新型数据中心建设，提升数据中心算力规模、利用率和服务层级。

（二）建立感知体系，提升设施感知能力

3．提升视频监控感知能力。加强全市公共视频监控资源的集约建设和规范管理，持续推进公共视频资源汇聚。把好小区建设初始视频资源建设关口，提升智慧社区公共视频资源覆盖率。提升视频监测设备覆盖程度和图像质量，开展公安、交通城管、生态、景区、林业、水利等领域视频设备的高清化、智能化升级改造。加强视频数据统管共用，按需合规开放视频图像资源，实现视频图像资源跨行业跨层级共享、安全监测及标准化管理。2024年底前，实现重点区域高清视频监控覆盖率达98%，视频监控联网率达98%，视频监控摄像机完好率达到98%，公共视频资源出图率不低于78%，视频资源目录合规率达到98%，视频智能化覆盖率达到80%，视频调阅并发数量不少于1100路；2025年底前，重点区域高清视频监控覆盖率达99%，视频联网率达99%，视频监控摄像机完好率达到99%，公共视频资源出图率不低于80%，视频资源目录合规率达到100%，视频智能化覆盖率达到85%，视频调阅并发数量不少于1200路，实现提供支持万路级别的视频数据的实时处理能力。（责任单位：市大数据中心、市委政法委、市公安局等有关部门单位）

4．提升物联感知管理水平。制定物联感知设备建设准则，集约化、科学化部署城市物联感知设备，依托“城市大脑”建设市级感知管理服务平台，对接各部门感知终端基础信息，形成全市统一的感知终端台账，统一物联终端数字标识编码，制定物联感知设备建设准则，强化全市各部门感知终端共建共用。2024年底前，开展感知终端普查，形成全市统一的感知终端一套“台账”；2025年底前，实现设备统一管理和感知数据统管共用，实现全量物联数据汇聚。（责任单位：市公安局、市自然资源和规划局、市生态环境局、市城市管理局、市交通运输局、市水利局、市林业局、市气象局、市大数据中心等有关部门单位）

5．提升市政基础设施风险感知能力。

重点关注燃气、排水、供水、道路桥隧的健康状况、隐患风险和周边环境安全，建设地上地下市政设施三维模型。依托“城市大脑”，加快建设各行业市政基础设施安全监测预警平台，对市政基础设施的运行数据进行实时监测、模拟仿真和大数据分析，开展“预防、监管、应急”三位一体的动态风险评估，实现对风险的及时预警和应急处置，促进资源能源节约利用，保障市政基础设施安全运行。2025年底前，各行业市政基础设施安全监测预警平台与“城市大脑”互联互通，实现市政设施状态信息的集中展示和数据共享。（责任单位：市住房和城乡建设局、市自然资源和规划局、市城市管理局、市交通运输局、市大数据中心、泰山城建集团）

聚焦全市市政设施智能化升级改造，统筹政府、市场资源，推进建设具有“一杆多用”功能的智慧杆柱。2024年底前，全市智慧杆柱达到800个以上；2025年底前，全市智慧杆柱达到1000个以上。（责任单位：市公安局、市城市管理局、市信息通信发展办公室）

统筹推进全市城镇燃气、供水、排水、道路桥隧等市政基础设施进行升级改造和智能化管理，聚焦市政基础设施安全运行、绿色运行、智能运维等方面，实现市政基础设施运行数据的全面感知。2025年底前，实现市政设施状态信息的集中展示和数据共享。（责任单位：市住房和城乡建设局、市城市管理局、市交通运输局、市能源局、泰山城建集团）

专栏2 设施感知能力提升

视频监控感知能力优化提升。提升视频监测设备覆盖程度和图像质量，开展公安、交通、城管、生态、景区、林业、水利等领域视频设备的高清化、智能化升级改造。加强视频数据统管共用，按需合规开放视频图像资源，实现视频图像资源跨行业跨层级共享、安全监测及标准化管理。 感知管理服务平台建设。依托“城市大脑”建设市级感知管理服务平台，对接各部门感知终端基础信息，形成全市统一的感知终端台账，统一物联终端数字标识编码，制定物联感知设备建设准则，强化全市各部门感知终端共建共用。 地上地下市政设施三维模型建设。建设三维模型，提升燃气、排水、供水、道路桥隧的健康状况、隐患风险和周边环境安全管理水平。 市政基础设施安全监测预警平台建设。依托“城市大脑”，加快建设各行业市政基础设施安全监测预警平台，对市政基础设施的运行数据进行实时监测、模拟仿真和大数据分析，开展“预防、监管、应急”三位一体的动态风险评估，实现对风险的及时预警和应急处置，促进资源能源节约利用，保障市政基础设施安全运行。 智慧杆柱建设。聚焦全市市政设施智能化升级改造，推进建设具有“一杆多用”功能的智慧杆柱。

（三）升级城市大脑，助推数字转型发展

6. 建设城市大脑“数据资源中枢”。

基于“实景三维泰安”建设，构建全市统一的时空大数据平台、城市信息模型，为全市各部门、各领域提供统一的地理空间数据共享服务。2025年底前，深化行业信息化应用，加快时空大数据平台、城市信息模型（CIM）基础平台建设，开展CIM多源异构数据治理、存储、调用、共享等技术研究，强化建设科技创新赋能。（责任单位：市自然资源和规划局、市住房和城乡建设局）

进一步推进全市政务数据、公共数据和社会数据的贯通和融合，全面提升数据数量和质量。开展数据标准化、产品化管理，加大数据共享、开放力度。2024年底前，市级部门间数据资源共享水平达到93%；2025年底前，市级部门间数据资源共享水平达到95%。（责任单位：市大数据中心）

7.建设城市大脑“共性服务中枢”。提升一体化大数据平台在数据治理、数据分析、数据安全方面的跨行业数据处理共性支撑能力。统筹建设城市大脑算法服务中台，实现物联网统一接入、AI赋能等通用算法的应用封装，为各部门提供标准化的算法接口。2024年底前，形成数据加工能力完善、数据分析能力多样、数据安全能力成熟的数据中台，整合感知数据类别达40项。2025年底前，实现物联设备统一接入管理，整合感知数据类别不少于50项，具备跨多个部署单元的计算能力，构建AI赋能支撑服务。（责任单位：市大数据中心）

8.建设城市大脑“运行指挥中枢”。优化升级一网统揽综合慧治平台（城市大脑），打造城市现代化治理中枢，开发紧贴城市治理和民生服务需求的场景联动应用。搭建领导驾驶舱、主题驾驶舱、移动驾驶舱，反映城市运行情况及态势以及支撑领导决策的主题数据，提供城市运行监测、问题预警跟踪、专题分析和决策指挥调度等决策支撑服务。推进数字孪生、元宇宙、人工智能在政务服务领域的应用支撑。2024年底前，依托“城市大脑”智能运行中心实体场所，建成城市综合态势仪表盘，形成领导驾驶舱数据分析、可视化等基础能力，拓展的应用场景数不少于50个。形成多部门协同机制。2025年底前，建成“智慧泰安”展示体验中心，作为智慧城市建设成果对外展示的核心窗口，集中体现未来智慧城市的全貌，拓展的应用场景不少于60个。（责任单位：市大数据中心、市直各相关部门单位）

专栏3 城市大脑提升

时空大数据平台建设。基于“实景三维泰安”建设，构建全市统一的时空大数据平台、城市信息模型，为全市各部门、各领域提供统一的地理空间数据共享服务。 城市大脑算法服务中台建设。统筹建设城市大脑算法服务中台，实现物联网统一接入、AI赋能等通用算法的应用封装，为各部门提供标准化的算法接口。 城市大脑“驾驶舱”建设。优化升级一网统揽综合慧治平台（城市大脑），打造城市现代化治理中枢，开发紧贴城市治理和民生服务需求的场景联动应用，搭建领导驾驶舱、主题驾驶舱、移动驾驶舱。

（四）优化业务流程，提升政务整体效能

9. 落实数字机关建设。全面梳理党政机关核心业务，深化机关运行标准化。依托全省统一的“山东通”平台，实现日常运转业务、综合办公业务、核心职责业务的运行数字化。利用“山东通”开展智慧监管和基层治理，提升政府监管治理的高效化和智能化。建设全市统一的机关内部“一次办好”平台，打造“一件事”一链协同应用、重点领域多跨协同，推进公务员、事业单位工作人员全生命周期一件事、综合执法一件事、后勤管理一件事等机关内部“一件事”应用。2024年底前，“山东通”接入基层治理相关应用系统不少于9个；2025年底前，智慧化办公应用不断深化，相关应用系统全部入住“山东通”，全面建成数字机关。（牵头单位：市大数据中心，责任单位：市直有关部门、各县市区政府、各功能区管委）

10. 持续优化政务服务。全面创优“爱山东·泰好办”政务服务品牌，实现政务服务“四端协同”，实现企业和个人全生命周期高频主题集成服务全覆盖。重点打造“爱山东”移动端，形成桌面端、移动端、窗口端、自助端体验一致的“爱山东·泰好办”政务服务体系，深化“双全双百”工程。建设更加丰富、更加便利的企业和个人全生命周期“一件事”集成服务场景。持续精简证明事项，推动电子证照、电子签章、“一码通行”、“一卡通”等在政务服务领域应用，推动建设“无证明”城市。推进政务服务事项统一入口、统一预约、统一受理、统一赋码、协同办理、统一反馈，为企业群众提供线上线下融合的多样化办事渠道，满足不同群体的差异化需求。优化完善“爱山东·泰好办”政务服务平台“跨域通办”功能，不断扩大通办区域、加深跨域通办力度。以生态、水利、社保等对跨域通办有高度需求的行业为重点，不断扩大通办区域，和拓宽办理事项范围。延伸服务终端站点布局，构建“4+1”互联网协同平台，共创基层服务应用场景。2024年底前，实现依申请政务服务事项在线申办率达到93%，基本实现现行有效的证照证明电子化，高频电子证照证明在政务服务领域全面应用。2025年底前，构建形成市、区、街、居、民“4+1”协同平台，实现各级政务服务事项在线申办率达到95%。（责任单位：市行政审批服务局、市人力资源社会保障局、市大数据中心）

专栏4 政务效能提升

数字机关建设。深入推进机关业务数字化，推动机关运行流程再造，实现机关内部服务事项线上集成化办理。打造“一件事”一链协同应用、重点领域多跨协同，推进公务员、事业单位工作人员全生命周期一件事、综合执法一件事、后勤管理一件事等机关内部“一件事”应用。 政务服务“双全双百”建设。建成桌面端、移动端、窗口端、自助端体验一致的“爱山东·泰好办”政务服务体系，深化“双全双百”工程。建设更加丰富、更加便利的企业和个人全生命周期“一件事”集成服务场景。

（五）加强行业协同，实现城市精细管理

11. 提升城市规划建设管理能力。

开展国土规划、城市建设与管理现有系统的智能化升级，开展城市变迁情况分析。到2025年底前，打造一体化国土空间基础信息平台，加强并联审批，用大数据分析等科技手段赋能规划编制，赋能城市规划决策。（责任单位：市自然资源和规划局、市住房和城乡建设局、市城市管理局）

结合全国自然灾害综合风险普查房屋建筑调查，构建房屋建筑数据库，形成自建房台账，开展房屋建筑安全监测预警。推进智慧工地建设，探索建筑信息模型（BIM）技术的在工地管理中的应用。2024年底前，构建房屋建筑数据库，形成保护建筑基本信息和安全信息的自建房台账。2025年底前，实现实时建筑安全数据采集、数据传输、数据处理、风险评估与预警（责任单位：市住房和城乡建设局、市自然资源和规划局）

推进城市运行管理服务平台智慧化升级建设工作。加大移动端民情收集范围，提升城市管理信息平台分析能力，2025年底前，形成可提供城市管理指数服务、物联智能监测及预警服务的智慧化城市管理平台。（责任单位：市城市管理局）

12. 提升城市公共安全能力。加强“天眼工程”建设，开展智能应用等工作，实现智能警情预测预警。不断加强公安全息感知体系建设，增加前端感知点位覆盖密度，提高共杆、共点、共网、共时间源点位比例。提升基层派出所智能化水平，与省、市、县三级公安指挥中心进行联动，赋能基层警务。整合拓宽“泰山e警”微警务应用，入驻“爱山东”政务服务平台移动端，实现更多事项“掌上办”。加快推进公共司法体系建设，完善泰安市“网上公共法律服务大厅”，实现智慧司法业务一站式办理。2025年底前，建设基层派出所智能平台，以城市大脑为载体，提供所长驾驶舱等警务应用。（责任单位：市公安局、市司法局）

13. 提升应急协同指挥能力。建立安全监管“一张图+N个台账”管理体系，对重要风险点电子标注，定期更新调整，实现重要风险点情况明、底子清、监管准。强化对城市内涝、消防灭火、地质灾害、安全生产、矿山管理等城市安全重点行业领域及危化品运输等全过程的隐患排查和综合治理。建设工业气瓶信息化安全管理系统，提升工业气瓶全流程信息化、智能化水平。加强危化品运输全过程监管。2025年底前，形成一体化应急协同指挥体系。（责任单位：市应急管理局、市自然资源和规划局、市城市管理局、市交通运输局、市市场监督管理局、市能源局、市消防救援支队）

14. 提升基层治理能力。推进党建引领网格化治理，深化“多网合一”，强化综合治理基础数据数字赋能，依托省社会治理网格化智能工作平台强化部署应用，做到应用尽用、规范使用。突出“服务+治理”双功能，集成跨部门多业务协同应用，治理端构建城市管理综合应用；服务端依托“爱山东”政务服务平台，构建对个人、企业的便利政务服务。加大移动端、“随手拍”等多种政民互动渠道。2024年底前，全市智慧社区综合信息平台接入率达到90%，网格覆盖率达90%，实现基础信息全部录入网格化智能工作平台，动态信息及时采录、办理、上传。2025年底前，实现全市智慧社区综合信息平台接入率达到100%，网格覆盖率达100%（责任单位：市委政法委、市大数据中心，各县市区政府、各功能区管委）

15. 提升市场综合监管能力。完善市场监管一体化平台，加强市县两级市场监管数据整合，构建集视频指挥、动态监测、科学分析、风险预警、辅助决策等功能于一体的智慧市场监管体系，全面推行“双随机、一公开”监管。深化大数据在食品、药品、特种设备和产品质量四大安全监管领域的应用，市场监管行政处罚数据在信用信息公示、联合惩戒等方面共享应用。2024年底前，重点监管业态的“互联网+明厨亮灶”覆盖率达到80%。2025年底前，全市食品安全网格化县（市、区）达到100%。（责任单位：市市场监督管理局、市发展和改革委）

专栏5 城市管理能力提升

一体化国土空间基础信息平台建设。开展国土规划、城市建设与管理现有系统的智能化升级，打造一体化国土空间基础信息平台，加强并联审批，用大数据分析等科技手段赋能规划编制，赋能城市规划决策。 房屋建筑安全监测预警建设。构建房屋建筑数据库，形成保护建筑基本信息和安全信息的自建房台账。实现实时建筑安全数据采集、数据传输、数据处理、风险评估与预警。 城市管理平台智慧化升级。提升城市管理信息平台分析能力，加大移动端民情收集范围，形成可提供城市管理指数服务、物联智能监测及预警服务的智慧化城市管理平台。 “天眼工程”建设。开展智能应用等工作，实现智能警情预测预警。不断加强公安全息感知体系建设，增加前端感知点位覆盖密度，提高共杆、共点、共网、共时间源点位比例。提升基层派出所智能化水平，与省、市、县三级公安指挥中心进行联动，赋能基层警务。 应急协同指挥建设。建立安全监管“一张图+N个台账”管理体系，对重要风险点电子标注，定期更新调整，实现重要风险点情况明、底子清、监管准。提升应急指挥信息共享、互联互通，加强动态监测、风险评估预警发布能力。 基层综合治理能力提升。推进党建引领网格化治理，深化“多网合一”，强化综合治理基础数据数字赋能，集成跨部门多业务协同应用，构建基层管理综合应用。 市场监管一体化平台完善提升。建设功能完善、市县共有的市场监管一体化平台，提升市场监管信息化能力，逐步构建平台的视频指挥、动态监测、科学分析、风险预警、辅助决策等功能。深化大数据在食品、药品、特种设备和产品质量四大安全监管领域的应用。

（六）依托科技创新，助推产业经济繁荣

16. 培育发展新兴信息技术产业。基于现有技术成果、产业发展基础，建立市级5G试点示范项目库，培育5G产业试点项目，推动5G与工业互联网、智慧园区深度融合发展。带动5G产业链上下游相关产业，引导薄弱产业攻克技术难关，补齐产业发展短板。通过选准有影响力的合作伙伴，提升5G应用、平台经济、人工智能等核心产业竞争力。加快推进5G技术、产品、服务在智能制造、文化旅游、城市治理、公共服务等领域广泛应用，2024年底前，至少1项优秀创新应用在省级层面宣传推广。2025年底前，提升5G应用、平台经济、人工智能等核心产业竞争力，5G产业生态体系逐步完善。至少5项优秀创新应用在省级层面宣传推广。（责任单位：市工业和信息化局、市发展和改革委、市科技局）

17. 推动数字产业化发展。大力发展数字企业、加大与行业企业接治力度，形成大数据技术产品，支持数字产业创新创业工程，大力培育具有核心竞争力的数字产业骨干企业，积极发展创新型中小企业，推动形成数字产业集群，加快建立完善数字经济产业生态。鼓励企业加大自主研发立项，力争在人工智能、电子信息、高端装备、新能源、新材料等领域取得一批科技成果。提升软件产品核心竞争力，加快发展关键基础软件、行业应用软件、嵌入式软件、新兴平台软件等重点领域，支持企业瞄准市场需求积极开展产品研发和示范应用，实施一批软件产业高质量发展重点项目。2024年底前，大力发展数字企业，形成大数据技术产品。2025年底前，大力培育具有核心竞争力的数字产业骨干企业，积极发展创新型中小企业，形成数字产业集群。（牵头单位：市工业和信息化局，责任单位：各县市区政府、各功能区管委）

18. 加速产业数字化转型。

聚焦市13条重点产业链，打造工业互联网“一链一平台”，提升工业互联网平台核心能力。2024年底前，打造各行业工业互联网平台，强化产业链协同，引导平台增强5G、人工智能、区块链、增强现实/虚拟现实等新技术支撑能力，加快推进企业上云，支持企业进行内网改造，推进数字车间和智能工厂建设。2025年底前，打造高端装备制造、新材料、高端化工、纺织服装等支柱产业的示范场景。（责任单位：市工业和信息化局）

发展数字网络乡村，全力推进数字赋能农业发展，推进农业生产社会化服务提档升级。搭建“泰安数字农业大脑”，推动5G、大数据、物联网、人工智能等技术与农业优势特色产业融合发展，大力发展智慧农业等“互联网+农业”新业态。推广农业自动监测、智能控制、自主作业等先进适用智能装备和农场在线管理系统，加快农业生产经营、管理服务数字化转型。2025年底前，打造一批农业生产性服务市级示范组织，数字大田、数字果园、数字温室大棚、数字牧场现代化农业生产基地。（责任单位：市委网信办、市农业农村局、市林业局）

加速服务业企业数字化转型，重点推动数字化普惠金融、智慧物流建设、壮大电商企业规模、积极推动文旅出版行业转型发展。加快传统服务业企业转型升级，推动开展数字化普惠金融项目。支持物流信息服务平台建设，鼓励物流企业建设智能仓储及配送系统。（责任单位：市发展改革委、市商务局、市交通运输局、市文化和旅游局、市地方金融监管局）

19. 提升产业园区数字化水平。培育打造园区产业集群，形成13条产业链“产业集群+领军企业+特色园区”的推进态势和“项目支撑+政策保障”的推进机制。开展园区智能化改造、数字化基础设施配套，进一步提升数字经济园区、智慧化工园区、物流园区的建设。推动工业向开发区和工业园区集聚发展，培育形成以龙头企业为核心、主导产业鲜明、产业链条健全、协作配套密切的工业发展体系，推动园区服务业功能化布局。打造数字经济产业园，培育云计算等专业性机构和企业；提升智慧化工园区建设，通过升级生产技术、拓展产品种类、延伸产业链条等方式加速产业转型；重点发展专业物流、多式联运、智慧物流的物流园建设。2025年底前，新创建省级以上工业互联网园区、数字经济园区等示范园区5个以上。（责任单位：市工业和信息化局，市商务局）

20. 提升数字服务能力。推动就业登记、社保保险参保、社保卡制发、档案接受、医疗保险参保和公积金立户等业务“一件事”集成化办理，全程线上办理、简化企业办事流程。加强涉税数据的分析力度和深度，精准匹配上下游供需信息，持续提高涉企服务水平。整合融资信用服务平台，扶持中小微企业发展，拓宽信用信息归集范围、优化信用信息归集方式、强化信用信息合规应用。（责任单位：市发展和改革委、市人力资源和社会保障局、市医疗保险局、市税务局、市住房公积金中心）

专栏6 数字产业提升

培育发展新兴信息技术产业。推动5G与工业互联网、智慧园区深度融合发展，带动5G产业链上下游相关产业，引导薄弱产业攻克技术难关，提升5G应用、平台经济、人工智能等核心产业竞争力。 推动数字产业化发展。鼓励企业加大自主研发立项，力争在人工智能、电子信息、高端装备、新能源、新材料等领域取得一批科技成果。提升软件产品核心竞争力，加快发展关键基础软件、行业应用软件、嵌入式软件、新兴平台软件等重点领域，支持企业瞄准市场需求积极开展产品研发和示范应用，实施一批软件产业高质量发展重点项目。 加速产业数字化转型。打造行业工业互联网平台，强化产业链协同，引导平台增强5G、人工智能、区块链、增强现实/虚拟现实等新技术支撑能力，加快推进企业上云，支持企业进行内网改造，推进数字车间和智能工厂建设，提升数字化效率。搭建“泰安数字农业大脑”，推动5G、大数据、物联网、人工智能等技术与农业优势特色产业融合发展，大力发展智慧农业等“互联网+农业”新业态。推广农业自动监测、智能控制、自主作业等先进适用智能装备和农场在线管理系统，加快农业生产经营、管理服务数字化转型。 产业园区持续提升。开展园区智能化改造、数字化基础设施配套，进一步提升数字经济园区、智慧化工园区、物流园区的建设。

（七）促进服务便捷，实现便民利民惠民

21. 提升智慧交通服务水平。

加快主城区交通指示牌、监控杆、路灯杆等交通基础设施智慧化升级，建设交通综合运行与应急指挥平台，推动实时数据分析、计算机视觉等在智能交通领域的应用，支撑交通综合运行管理与科学决策。开展“智慧路长系统”建设，实现监测全覆盖。推动城市交通运输平台智慧化建设，加强“两客一危”、出租、公交等车辆的智能化管理，实现对班线客车、旅游包车、公交车、巡游出租车、网约出租车的管理平台智慧化升级，推动城市交通枢纽智慧化改造。2024年底前，实现应用智能交通信号灯的路口占比达到93%，智能交通信号灯联网率达到90%，绿波带路口占比达到80%。2025年底前，实现应用智能交通信号灯的路口占比达到95%；智能交通信号灯联网率达到95%；绿波带路口占比达到95%。形成可提供运量分析、车辆调度、智能监控及预警服务的城市交通运输智慧化管理平台。（责任单位：市公安局、市交通运输局）

加快公众出行智慧化升级，大力发展智慧公交、智慧停车和收费数字化、无感化，推进“互联网+”充电设施建设。2024年底前，公交来车信息实时预报率达到100%，公交电子站牌覆盖度大幅提高；智能公共充电桩保有量达到4000个以上，联网率达90%。2025年底前，基于“泰山易停”城市级智慧停车场联网平台信息与功能，推行停车收费无感支付；智能公共充电桩保有量达到5000个以上，联网率达100%。（责任单位：市公安局、市交通运输局、市国资委、市能源局、泰山城建集团）

22. 提升智慧教育服务水平。依托国家中小学智慧教育平台等资源平台，充分开展数字教育资源的应用推广工作，深化信息技术与教育教学的融合创新，促进优质教育资源均衡发展。整合人口、不动产等数据资源，促进教育资源分配精准化、教育决策科学化，深化大数据在教育管理、教学服务领域的应用。持续推进校园网络升级、无线网络全覆盖。推动入学、入园报名“掌上办”。探索建立基于互联网特别是移动互联网的新型教学模式，打造“互联网+教育”体系。2024年底前，义务教育入学报名网上办理率达到100%，智慧校园覆盖率达到60%。2025年底前，智慧校园覆盖率达到80%。（责任单位：市教育局）

23. 提升智慧医疗服务水平。升级完善“泰安市全民健康信息平台”，推动医疗数据互联互通，加强基层医疗、医保信息化建设，推动医保工作统筹展开，为患者提供更多的便捷服务。市县积极推广智慧医院建设，构建覆盖诊前、诊中、诊后的线上线下一体化医疗服务模式。加强对医疗相关数据的实时监测和动态分析，提升公共卫生风险评估和预警能力，完善公共卫生突发事件预警体系。2024年底前，实现诊疗信息共享率达到80%。2025年底前，电子病历应用水平达到3级的公立二级医院和达到4级的公立三级医院机构达到100%，诊疗信息共享率达到90%。（责任单位：市卫生健康委、市医疗保障局）

24. 提升智慧养老救助服务水平。拓展智慧养老管理服务平台的智能看护、护理人员管理等功能，开展养老大数据分析。增加社区养老服务供给，完善配套服务设施，推广社区智慧居家养老。推动解决老年人运用智能技术困难。推广社区智慧居家养老，实现信息平台、养老机构、社区站点“三位一体”，利用紧急呼叫终端等设备，为老年人提供更加精准、优质、便捷的医疗健康和养老服务。提升智慧救助服务能力，2024年底前，完善“泰汇救”社会综合救助服务功能，实现救助事项统一管理，开展低收入人群动态监测，完善提升社会救助申请和信息公示“掌上办”“指尖办”功能。（责任单位：市民政局、市卫健委）

25. 提升智慧文体服务水平。大力实施文化惠民工程，推进智慧美术馆、智慧图书馆、智慧文化馆“数字三馆”建设，组织“云展览”“云阅读”“云演艺”活动。推动智慧体育场馆建设，发展数字体育经济，深化体育大数据融合运用。2024年底前，智慧文化设施覆盖率达到70%，智慧体育场馆覆盖率达到50%。2025年底前，智慧文化设施覆盖率达到80%，智慧体育场馆覆盖率达到60%。（责任单位：市文化和旅游局、市体育局）

26. 提升智慧旅游服务水平。立足泰山特色文化，发展泰安全域旅游。整合全市旅游及配套设施数据资源，加强与交通、餐饮、酒店、文娱、通信等产业的融合互通，建设基于全域旅游大数据的分析决策体系。建设泰安文旅会客厅，用互联网手段赋能景区景点“串珠成链”，信息系统互联互通、数据共享，打造泰安文旅特色名片产业。完善泰山世界文化遗产监测预警平台功能，加强对重要旅游资源、重点设施设备的实时监测与保护。加强重点景区内及景区周边的客流监控及智慧停车、智慧公厕、智能导览等智慧景区基础设施建设。升级泰安市重点景区客流监测与指挥调度系统，并对突发事件的发生地、实时态势、处置情况等信息进行可视化监视和决策支持。加强旅游市场各部门文旅数据的共享共用，开展市场综合治理。借助游客大数据，实现信息向定向游客的精准推送，健全基于互联网的旅游营销新模式。2024年底前，全市4A级及以上景区智慧景区覆盖率达到70%；2025年底前，智慧景区覆盖率达到80%。（牵头单位：市文化和旅游局，责任单位：各县市区政府、各功能区管委、泰山文化旅游集团）

27. 推进智慧社区建设。整合社区各类数据资源，并实现与市“城市大脑”等平台的互联互通。加强数字基础设施建设，对接不同层级、不同部门的公共事业服务信息系统，为社区居民提供多场景、一站式综合服务。合理布建社区在车辆识别、高空抛物监测、智能预警等方面的物联感知设备，提升社区预警和应急处置能力。持续完善社区治理体系，增加社区居民服务场景。依托社区矫正监管指挥平台，推动智慧矫正建设，实现全市社区矫正对象24小时实时监管。2024年底前，全市智慧社区覆盖率达到70%。2025年底前，全市智慧社区覆盖率达到90%，其中建成15个以上成长型智慧社区、打造标杆型智慧社区。（牵头单位：市大数据中心、市民政局、市司法局、市住房和城乡建设局，责任单位：各县市区政府、各功能区管委）

专栏7 便民服务能力提升

交通综合运行与应急指挥平台建设。推动实时数据分析、计算机视觉等在智能交通领域的应用，支撑交通综合运行管理与科学决策。 城市交通运输智慧化管理平台建设。对班线客车、旅游包车、公交车、巡游出租车、网约出租车的管理平台智慧化升级，推动城市交通枢纽智慧化改造，形成可提供运量分析、车辆调度、智能监控及预警服务的城市交通运输智慧化管理平台。 智慧停车建设。基于“泰山易停”城市级智慧停车场联网平台信息与功能，推行停车场定位查询和停车收费无感支付。 智慧教育建设。深化信息技术与教育教学的融合创新，推动入学、入园报名“掌上办”。探索建立基于互联网特别是移动互联网的新型教学模式，打造“互联网+教育”体系。 智慧养老管理服务平台完善提升。拓展智能看护、护理人员管理等功能，开展养老大数据分析。 社会综合救助服务平台完善提升。实现救助事项统一管理，开展低收入人群动态监测，完善提升社会救助申请和信息公示“掌上办”“指尖办”功能。 智慧社区建设。整合社区各类数据资源，并实现与市“城市大脑”等平台的互联互通。加强数字基础设施建设，对接不同层级、不同部门的公共事业服务信息系统，为社区居民提供多场景、一站式综合服务。

（八）聚焦绿色生态，打造康养宜居环境

28. 提升环境综合治理能力。加快推进环境智能感知终端建设，完善生态环境全要素态势感知，试点建设生态质量综合监测站，涵盖大气、水、固体废弃物、污染源等的监测监控。强化环境数据整合，实现环境应急指挥调度和环保业务指挥协同。加快环境监测基础设施建设。开展物联网、智能感知终端建设。2024年底前，实现多部门生态环境监测数据共享、四级网格共用。2025年底前，依托大气、河流、车辆等多个环境业务系统、平台，实现风险评估、预警预报和应急指挥调度。（责任单位：市生态环境局）

29. 提升林业综合服务能力。进一步加强物联网、智能感知终端建设，升级“天眼护山”平台，实现森林防火科技能力向全市覆盖。依托全国林业有害生物防治信息管理系统，提升有害生物智能化监测预警能力。依托山东省经济林智慧监管平台，强化经济林质量安全监管，保障食用林产品质量安全，结合“林长制”工作及林业网格化管理，优化林业管理与服务能力。（责任单位：市林业局）

30. 提升水利综合服务能力。完善水利信息采集、监测、监控、计量站点等数字基础设施建设，扩大河湖水系监测范围，完善水利监管感知内容。健全水利监测感知能力，建立预报预警评价机制，建设全市智慧水利综合管理平台，提升水利综合服务能力。2024年底前，初步建成站点布局合理、采集要素齐全、传输稳定可靠的水利感知网，自动雨量监测站密度达到30km2/站。2025年底前，建成覆盖全市的水生态环境感知、数据管理和业务应用的水利综合管理体系，自动雨量监测站密度达到20km2/站。（责任单位：市水利局、市气象局、市水文局）

专栏8 环境治理能力提升

环境监测预警与管理能力提升。依托大气、河流、车辆等环境业务系统、平台，实现风险评估、预警预报和应急指挥调度。 水利综合管理平台建设。健全水利监测感知能力，建立预报预警评价机制，建设全市智慧水利综合管理平台，提升水利综合服务能力。

四、保障措施

（一）完善推进机制。在数字强市建设领导小组的统一领导下，统筹推进智慧城市建设，坚持全市“一盘棋、一体化”，统分结合、联动协同。发挥各级数字强市（县）建设领导小组办公室的牵头作用，完善各级各部门联动协调机制，做好智慧城市顶层设计、标准规范制订、项目组织、成效评价等工作，加强对各县（市区）、乡镇（街道）的指导，推进应用场景落地。

（二）健全标准体系。加强标准体系研究和制定，积极参与国家、省级智慧城市标准起草工作，推进标准在泰安的示范、验证与评价，探索与智慧城市建设相关联的运行模式、业务流程的改革与创新，形成具有引领作用的新型智慧城市标准体系。

## （三）加强项目管理。统筹政务信息化项目建设，在规划设计、项目储备、技术评审、绩效评估等环节，建立项目统筹管理“闭环”。加强基础平台和应用服务统筹约束能力，确保项目资金合法合规使用。进一步规范项目立项、采购、实施和监督全流程管理。

（四）加强资金保障。在积极申请国家部委、省级相关专项建设资金和专项债支持基础上，引入市场机制参与智慧城市建设，加快建立稳定的政府数字化转型、新型智慧城市财政资金保障机制。以推动数字产业发展为前提，鼓励市场化运营，有序引导社会资本参与智慧城市建设。

（五）加强安全支撑。强化安全意识和安全责任，采用安全可靠技术，提升城市运行系统防攻击、防篡改能力。加强网络安全建设，提升网络安全防护水平。强化数据采集、传输、存储、使用等各环节安全保障，提升数据安全保障能力。

（六）加强人才建设。建立人才培养策略与奖励机制，定期组织开展培训，强化各级各部门单位工作人员的智慧城市建设思维与责任。着重引进一批智慧城市建设运营相关领域的信息化人才。提高公众、企业、社会团体对信息化的认识和理解，提高智慧城市建设参与度。