附件2

“蓝天工程”行动计划重点任务分工表

| 重点任务和 保障措施 | 具 体 任 务 | 责任单位 | 配合单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.调整能源结构 | 实施煤炭消耗总量控制，研究制定煤炭消费总量中长期控制目标，并将煤炭消费总量控制计划落实到各县市区，力争在2015年实现煤炭消耗不增反降。 | 市经济和信息化委 |  |
|  | 加大清洁能源利用力度，推动冬季采暖煤改气，加强天然气基础设施建设。 | 市发展改革委 市住房城乡建设委 | 泰安供电公司 |
|  | 大力推广使用天然气和新能源汽车，并逐步完善相关基础设施建设。 | 市发展改革委 市经济和信息化委 市财政局 市科技局 市交通运输局 泰安供电公司 |  |
|  | 2013年底前完善“高污染燃料禁燃区”划定工作，并根据城市建成区的发展和环境空气质量要求，逐步扩大禁燃区范围。 | 市环保局 市经济和信息化委 |  |
|  | 加快供热管网建设步伐，不断提高城市集中供热面积。新建工业园区要以热电联产企业为供热热源，现有各类工业园区与工业集中区应实施集中供热改造。 | 市住房城乡建设委 | 市发展改革委 市经济和信息化委 |
|  | 2015年底前，城市建成区，热力管网覆盖范围内，除保留必要的应急、调峰供热锅炉外，全部淘汰10蒸吨/小时及以下燃煤锅炉、茶浴炉。 | 市环保局 |  |
| 2.调整产业结构 | 严格落实国家发布的工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录及《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》，加快重点行业落后产能淘汰力度。 | 市发展改革委 市经济和信息化委 |  |
|  | 加快产业布局调整，合理确定全市重点产业发展的布局、结构与规模。 | 市经济和信息化委 | 市发展改革委 |
|  | 严格控制高耗能高污染项目建设，不再审批钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、炼焦、铁合金等新增产能项目。城市市辖区禁止新建除热电联产以外的煤电、钢铁、建材、焦化、有色、化工等行业中的高污染项目；城市建成区、工业园区禁止新建20蒸吨/小时以下的燃煤、重油、渣油锅炉及直接燃用生物质锅炉；其他地区禁止新建10蒸吨/小时以下的燃煤、重油、渣油锅炉及直接燃用生物质锅炉。 | 市发展改革委 市经济和信息化委市环保局 |  |
|  | 严格实施环境容量控制制度。把污染物排放总量作为环评审批的前置条件，以总量和环境容量定项目，新建排放二氧化硫、氮氧化物、工业烟粉尘、挥发性有机物的项目，实行区域污染物排放倍量替代，确保增产减污。 | 市环保局 |  |
|  | 把挥发性有机物污染控制作为建设项目环境影响评价的重要内容，采取严格的污染控制措施。 | 市环保局 |  |
| 3.深化重点行业 大气污染治理 | 燃煤火电机组全部配套高效脱硫设施。开展燃煤工业锅炉烟气治理，二氧化硫排放低于300mg/m3。实施陶瓷、玻璃、砖瓦等建材行业窑炉脱硫设施改造，外排污染物符合地方相应时段排放标准要求。 | 市环保局 |  |
|  | 加快燃煤机组低氮燃烧技术改造及炉外脱硝设施建设，重点控制区所有现役火电机组全面推行低氮燃烧技术并同步配套脱硝设施，一般控制区单机容量20万千瓦及以上、投运年限20年内的现役燃煤机组全部配套脱硝设施。 | 市环保局 |  |
|  | 强化工业烟粉尘治理，现有燃煤火电锅炉、一般工业锅炉必须配套高效除尘设施。全面推进炉窑烟尘治理，水泥、焦化、陶瓷、玻璃等行业窑炉必须同步配套安装高效除尘设备。 | 市环保局 |  |
|  | 开展挥发性有机物治理，大力削减有机化工行业挥发性有机物排放。 | 市环保局 |  |
|  | 对407座加油站铺设油气回收管线，采用油气回收性的加油枪；对4座储油库进行高效浮顶罐改造，或安装顶空联通置换油气回收装置；将30辆油罐车改装成具有密闭油气回收功能的油罐车。2014年底前全面完成油气回收治理工作。 | 市环保局 | 市经济和信息化委、市交通运输局、市财政局、市安监局、市质监局、市公安消防支队 |
| 4.加强城市扬尘 污染控制 | 将扬尘污染防治措施作为环境影响评价的重要内容，严格审批。对可能产生扬尘污染、未取得环境影响评价审批文件的建设项目，审批部门不得批准其开工建设，建设单位不得开工建设。 | 市住房城乡建设委市环保局 |  |
|  | 强化施工扬尘监管，城区施工现场设置围挡率、进出道路硬化率、工地物料篷盖率、场地洒水清扫保洁率、密闭运输率、出入车辆清洗率、垃圾及时清运率100％。 | 市住房城乡建设委 |  |
|  | 推行城市道路湿式清扫和高压冲洗，提高机械化保洁率，重点控制区的城市建成区主要车行道机械化保洁率达到90%以上、一般控制区的城市建成区主要车行道机械化保洁率达到70%以上。减少道路开挖面积，缩短裸露时间，开挖道路应分段封闭施工，及时修复破损道路路面。 | 市住房城乡建设委市交通运输局 |  |
|  | 查处在城区内运输车辆未采取密闭措施造成撒漏污染的行为和城区及周边建筑渣土、生活垃圾私拉乱倒行为。 | 市住房城乡建设委 | 市公安局 |
|  | 治理车辆超限超载检测站（点）查处城区外未采取防止货物脱落、扬撒措施的营运车辆。 | 市交通运输局 |  |
|  | 易起尘物料存放采取全密闭措施，粉性物料堆场配套建立车辆冲洗设施并封闭作业和密闭运输。 | 市住房城乡建设委 |  |
| 5.强化移动源污染防治 | 2013年底前，全面供应国Ⅳ车用汽油(硫含量不大于50ppm)，2014年底前全面供应国Ⅳ车用柴油。积极稳步推进配套尿素加注站建设，力争2015年底前全面建成尿素加注网络，确保柴油车SCR装置正常运转。 | 市经济和信息化委 | 市工商局、市质监局、中石油泰安分公司、中石化泰安分公司 |
|  | 加强流通领域油品质量的监督检查，严厉打击非法生产、销售不符合国家和地方标准车用油品的行为，保障油品质量。 | 市工商局 | 市质监局 |
|  | 自2013年7月1日起，我市所有生产、进口、销售和注册登记的车用发动机与汽车必须符合国四标准，严格外地转入车辆环境监管。自2013年12月起，泰安建成区实施黄标车禁行。到2015年底前，环保标志发放率达到85%以上。 | 市公安局、市环保局 | 市交通运输局、市质监局、市法制办 |
|  | 严格执行《机动车强制报废标准规定》，强化营运车辆强制报废的有效管理和监控，2013年10月底前完成年内应强制报废车辆的信息登记并做好年底前报废的提前公告。2014年上半年和2015年上半年分别完成当年度内应强制车辆淘汰的信息登记，并按时间排出淘汰次序。到2015年底，淘汰黄标车、老旧车4.33万辆。 | 市公安局、市商务局 | 市经济和信息化委、市财政局、市环保局 |
|  | 开展非道路移动源排放调查，2014年底前完成非道路移动源排放调查和管理台帐建立，推进非道路移动机械和船舶的排放控制。 | 市环保局 |  |
|  | 积极开展施工机械环保治理，推进非道路移动源安装大气污染物后处理装置。 | 市环保局 | 市交通运输局 |
|  | 促进公共交通事业发展，大力发展城市和城际公交系统，实施公交优先战略。大力推广使用天然气和新能源公交车、出租车，2015年，城市公交、出租汽车全部使用天然气和新能源。 | 市交通运输局 |  |
|  | 加大和优化城区路网结构建设力度，提高机动车通行效率。 | 市住房城乡建设委 |  |
| 6.加强非工业面源大气污染控制 | 加强秸秆焚烧环境监管和综合利用。禁止农作物秸秆、城市清扫废物、园林废物、建筑废弃物等生物质的违规露天焚烧。全面推广秸秆还田、秸秆制肥、秸秆饲料化、秸秆能源化利用等综合利用措施，全市秸秆综合利用率大于85%。 | 市环保局、市农业局、市农机局、市畜牧兽医局、市住房城乡建设委、市公安局、市财政局 |  |
|  | 清理城区内的露天烧烤。对饮食服务业油烟污染行为实施监督检查和行政处罚。消除餐饮油烟扰民现象。 | 市住房城乡建设委 | 市食品药品监管局 |
|  | 严格新建饮食服务经营场所的环保审批，鼓励使用管道煤气、天然气、电等清洁能源。城市市区现有饮食服务经营场所产生油烟的环节要安装高效油烟净化设施，净化装置配备率达到100％。 | 市住房城乡建设委市环保局 | 市食品药品监管局 |
| 7、大力建设绿色生态屏障 | 开展城区绿色空间建设，实施城市绿荫行动，在城市园林绿化中多种乔木，多增绿荫，减少地面裸露，提高城市绿化水平。 | 市住房城乡建设委 |  |
|  | 新建项目与环境敏感区之间建设足够厚度的绿化带措施应作为建设项目环境影响评价的重要内容和环评审批的要求。 | 市环保局 |  |
|  | 积极实施荒山造林，加大城区周边生态防护林带建设， 加快国土绿化和受损生态环境修复。 | 市林业局 市国土资源局 |  |
|  | 做好农田林网、河道水系、高速公路拦网内、国省道路肩内、通道的生态绿化工作。 | 市林业局 市交通运输局 市水利局 市公路局 |  |
| 8.创新大气环境 管理机制 | 率先实施山东省地方标准，并分阶段、分行业实施逐步加严的大气污染物排放标准。设立火电锅炉二氧化硫、氮氧化物、颗粒物的“加严”排放限值，并逐步对焦化、水泥、化工等行业执行更加严格的排放标准。 | 市环保局 |  |
|  | 排放二氧化硫、氮氧化物、工业烟粉尘、挥发性有机物的重点企业，应在2014年底前向环保部门申领排污许可证。 | 市环保局 |  |
|  | 强化环境执法监管，对国控、省控重点企业开展定期执法检查。强化工业项目搬迁的环境监管。建立污染物排放量大的重点行业环保核查制度。 | 市环保局 |  |
|  | 加大落后产能淘汰的财政支持力度。加大对取缔城区燃煤锅炉、油气回收治理、老旧汽车报废更新等资金支持力度。加大对机动车排气监管能力建设的财政支持力度。认真落实鼓励秸秆等综合利用的税收优惠政策。完善污染物排放收费制度、当量收费制度。 | 市财政局 | 市经济和信息化委、市公安局、市国税局、市商务局 |
|  | 建立重污染天气预警机制，完善环境空气质量应急预案。构建市、县、重点企业联动一体的应急响应体系，严格落实超标即应急工作程序。2014年底前，完成重污染天气监测预警应急系统建设。 | 市环保局 | 市气象局 |
| 9.全面加强联防联控的能力建设 | 开展4县（市）城市空气质量监测点位建设，新增细颗粒物（PM2.5）、臭氧、一氧化碳、能见度等指标监测能力，增加风速、风向、气温、气压、湿度、降水量等气象要素监测能力。2015年底前完成区域环境空气质量监测体系建设。 | 市环保局 | 市气象局 |
|  | 加强重点污染源监控能力建设，2014年底前重点污染源全部建成二氧化硫、氮氧化物、颗粒物在线监控装置，并与环保部门联网。 | 市环保局 |  |
|  | 提高机动车排污监管水平，2014年底前建成市级机动车排污监控机构。2015年底前，完成2套机动车遥测系统建设，实施在用机动车遥测监管。 | 市环保局 |  |
| 10.强化保障措施 | 加强组织领导；严格考核评估；加大资金投入；强化科技支撑；建立节能环保社会化服务体系；强化环境执法监督管理体系；加强宣传教育。 | 市委组织部、市委宣传部、市政府督查室、市经济和信息化委、市教育局、市科技局、市监察局、市财政局、市人力资源社会保障局、市环保局、市文化广电新闻出版局 |  |

附件3

“蓝天工程”行动计划（2013-2015年）重点项目

# 表1 电力行业二氧化硫治理项目

| 序号 | 县市区 | 企业名称 | 机组编号 | 装机容量 （万千瓦） | 项目类型 | 综合脱硫效率(%) | 投运年份 | 是否列入国家规划 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 岱岳区 | 新汶矿业集团有限责任公司泰山盐化工分公司热电厂 | 1、2# | 4.8 | 新安装脱硫设施 | 85 | 2011 |  | 岱岳区人民政府 |
| 2 | 新泰市 | 泰安新汶顶峰热电有限责任公司 | 3# | 3 | 新安装脱硫设施 | 85 | 2011 | 是 | 新泰市人民政府 |
| 3 | 新泰市 | 泰安新汶顶峰热电有限责任公司 | 4# | 3 | 新安装脱硫设施 | 85 | 2011 | 是 | 新泰市人民政府 |
| 4 | 东平县 | 瑞星集团有限公司 | 2、3# | 5.4 | 新安装脱硫设施 | 85 | 2012 |  | 东平县人民政府 |
| 5 | 新泰市 | 华能泰安众泰发电有限公司 | 1# | 15 | 新安装脱硫设施 | 90 | 2015 | 是 | 新泰市人民政府 |
| 6 | 新泰市 | 华能泰安众泰发电有限公司 | 2# | 15 | 新安装脱硫设施 | 90 | 2015 | 是 | 新泰市人民政府 |
| 7 | 新泰市 | 新泰正大热电有限责任公司 | 1# | 0.6 | 新安装脱硫设施 | 90 | 2015 |  | 新泰市人民政府 |
| 8 | 新泰市 | 新泰正大热电有限责任公司 | 4# | 1.5 | 新安装脱硫设施 | 90 | 2015 |  | 新泰市人民政府 |
| 9 | 东平县 | 东平光源热电有限公司 | 1-3# | 2.4 | 已投运脱硫设施改造 | 90 | 2015 |  | 东平县人民政府 |

# 表2 钢铁烧结机/球团二氧化硫治理项目

| 序号 | 县市区 | 企业名称 | 生产设施名称 及编号 | 规模(m2) | 综合脱硫效率(%) | 投运年份 | 是否列入 国家规划 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 肥城市 | 山东石横特钢集团有限公司 | 3#烧结机 | 180 | 70 | 2011 | 是 | 肥城市人民政府 |

# 表3其他行业二氧化硫治理项目

| 序号 | 县市区 | 企业名称 | 行业 | 项目内容和规模 | 综合脱硫效率(%) | 完成时间 | 是否列入国家规划 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 岱岳区 | 山东岱岳制盐有限公司 | 盐加工行业 | 新安装脱硫设施 | 90 | 2012 |  | 岱岳区人民政府 |
| 2 | 宁阳县 | 宁阳县金阳新型建材有限公司 | 建材 | 炉外湿法脱硫 | 70 | 2012 |  | 宁阳县人民政府 |
| 3 | 新泰市 | 泰安市恒盛建材有限公司 | 建材 | 新建烟气脱硫设施 | 60 | 2014 |  | 新泰市人民政府 |
| 4 | 新泰市 | 泰安蓝天建材有限责任公司 | 建材 | 新建烟气脱硫设施 | 60 | 2014 |  | 新泰市人民政府 |
| 5 | 泰山区 | 山东岱银纺织集团有限股份 有限工司 | 纺织 | 碱性工业污水，通过脱 硫设施直接用于20吨锅炉烟气脱硫 | 60 | 2014 |  | 泰山区人民政府 |

# 表4 电力行业氮氧化物治理项目

| 序号 | 县市区 | 企业名称 | 机组编号 | 装机容量（万千瓦） | 综合脱硝效率(%) | 投运年份 | 是否列入国家规划 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 肥城市 | 国电石横发电厂 | 1# | 31.5 | 70 | 2013 | 是 | 肥城市人民政府 |
| 2 | 肥城市 | 国电石横发电厂 | 2# | 31.5 | 70 | 2013 | 是 | 肥城市人民政府 |
| 3 | 肥城市 | 国电石横发电厂 | 5# | 33 | 70 | 2014 | 是 | 肥城市人民政府 |
| 4 | 肥城市 | 国电石横发电厂 | 6# | 33 | 70 | 2014 | 是 | 肥城市人民政府 |
| 5 | 肥城市 | 国电石横发电厂 | 3# | 31.5 | 70 | 2015 | 是 | 肥城市人民政府 |
| 6 | 肥城市 | 国电石横发电厂 | 4# | 31.5 | 70 | 2015 | 是 | 肥城市人民政府 |

# 表5 水泥、建材行业氮氧化物治理项目

| 序号 | 县市区 | 企业名称 | 生产设施 编号 | 熟料生产规模（吨/日） | 综合脱硝效率(%) | 投运年份 | 是否列入 国家规划 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宁阳县 | 泰山中联水泥有限公司 | 1#旋窑 | 5000 | 35 | 2013 | 是 | 宁阳县人民政府 |
| 2 | 宁阳县 | 泰安鲁珠水泥有限公司 | 1#旋窑 | 4000 | 35 | 2014 | 是 | 宁阳县人民政府 |

# 表6 燃煤锅炉低氮燃烧、脱硝项目

| 序号 | 县市区 | 企业名称 | 燃煤锅炉 |  | NOx治理技术 | 完成时间 | 是否列入 国家规划 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 编号 | 规模 （蒸吨/小时） |  |  |  |  |
| 1 | 东平县 | 山东润银生物化工股份有限公司 | 1-3# | 3*260 | 烟气脱硝 | 2014 |  | 东平县人民政府 |

# 表7 火电行业除尘改造项目

| 序号 | 县市区 | 企业名称 | 机组编号 | 装机容量（MW） | 治理措施 | 投运年份 | 是否列入 国家规划 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新泰市 | 山东光明热电股份有限公司 | 1# | 6 | 袋式除尘器改造 | 2012 | 是 | 新泰市人民政府 |
| 2 | 新泰市 | 山东光明热电股份有限公司 | 2# | 6 | 袋式除尘器改造 | 2012 | 是 | 新泰市人民政府 |
| 3 | 宁阳县 | 宁阳鲁邦正阳热电有限公司 | 1、2# | 12 | 静电除尘改造和飞灰治理 | 2012 | 是 | 宁阳县人民政府 |
| 1 | 市直 | 泰安市泰山城建热电有限公司 | 1# | 58 | 将75吨循环流化床锅炉静电除尘器，改造为布袋式除尘器或电袋除尘器 | 2013 | 是 | 市公用事业局 |
| 2 | 岱岳区 | 新矿集团泰山盐化工分公司 热电厂 | 1、2# | 48 | 电除尘改造工程 | 2013 | 是 | 岱岳区人民政府 |
| 3 | 新泰市 | 山东光明热电股份有限公司 | 3# | 12 | 静电除尘器改造 | 2013 | 是 | 新泰市人民政府 |
| 4 | 肥城市 | 国电山东石横发电厂 | 1# | 315 | 改造电袋合一除尘器 | 2013 | 是 | 肥城市人民政府 |
| 5 | 肥城市 | 国电山东石横发电厂 | 2# | 315 | 改造电袋合一除尘器 | 2013 | 是 | 肥城市人民政府 |
| 6 | 宁阳县 | 华丰顶峰热电有限公司 | 1-3# | 37 | 静电除尘器、改造高频高效电源，提高输尘效率 | 2013 | 是 | 宁阳县人民政府 |
| 7 | 市直 | 泰安鲁邦大河热电有限公司 | 1、2# | 30 | 对原有三台75吨/小时循环流化床锅炉进行以下改造：1、电除尘器电源控制系统升级改造，同时将控制系统并入在建#4锅炉电除尘系统。2、电除尘内部改造，以达到减少用电量、降低厂用电率，提高电除尘器的除尘效率的目的。 | 2014 | 是 | 市公用事业局 |
| 8 | 泰山区 | 泰安市泰山东城热电有限公司 | 1# | 24 | 增加布袋除尘器 | 2014 | 是 | 泰山区人民政府 |
| 9 | 新泰市 | 泰安新汶顶峰热电有限公司 | 1-4# | 25*4 | 除尘改造 | 2014 | 是 | 新泰市人民政府 |
| 10 | 新泰市 | 山东新汶热电有限公司 | 1、2# | 2*15 | 静电除尘器改造 | 2014 | 是 | 新泰市人民政府 |
| 11 | 肥城市 | 国电山东石横发电厂 | 5# | 330 | 改造电袋合一除尘器 | 2014 | 是 | 肥城市人民政府 |
| 12 | 肥城市 | 国电山东石横发电厂 | 6# | 330 | 改造电袋合一除尘器 | 2014 | 是 | 肥城市人民政府 |
| 13 | 肥城市 | 国电山东石横发电厂 | 3# | 315 | 改造电袋合一除尘器 | 2015 | 是 | 肥城市人民政府 |
| 14 | 肥城市 | 国电山东石横发电厂 | 4# | 315 | 改造电袋合一除尘器 | 2015 | 是 | 肥城市人民政府 |
| 15 | 宁阳县 | 宁阳县金明热电有限责任公司 | 1-2# | 45 | 由静电除尘改造电袋合一除尘器 | 2014 |  | 宁阳县人民政府 |

# 表8水泥、建材行业除尘改造项目

| 序号 | 县市区 | 企业名称 | 项目内容 | 生产线规 | 改造后除尘方式 | 投运时间 | 是否列入 国家规划 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 肥城市 | 肥城米山水泥有限公司 | 2000吨回转窑烟尘技改项目 | 2000吨 | 新式高效静电除尘器 | 2013 | 是 | 肥城市人民政府 |

# 表9燃煤锅炉烟尘治理项目

| 序号 | 县市区 | 企业名称 | 项目内容 | 锅炉规模 | 改造后除尘方式 | 投运年份 | 是否列入 国家规划 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东平县 | 山东润银生物化工股份有限公司 | 除尘器改造 | 3*260t/h | 二布袋、二电场除尘器 | 2014 |  | 东平县人民政府 |

# 表10 其他颗粒物治理项目

| 序号 | 县市区 | 项目名称 | 生产设备及编号 | 治理措施 | 投运年份 | 是否列入 国家规划 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 肥城市 | 山东聚源矿业集团有限公司 | 改造电袋合一除尘器 | 电袋合一 | 2012 | 是 | 肥城市人民政府 |

# 表11 工业VOCs和异味治理项目

| 序号 | 县市区 | 企业名称 | 治理措施 | 投运年份 | 是否列入 国家规划 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东平县 | 山东光大科技发展有限公司 | 废水异味治理项目，建设14000立方米封闭式曝气池，通过曝气风机进行曝气吹脱，废气通过管道收集经过碱洗塔进入气体净化设备，双级净化后再碱洗一次，合格后高空排放。同时在东平县建设空气质量监测站一座，监测、预警本设施的运行状况和其它因素造成的大气污染 | 2012 | 是 | 东平县人民政府 |
| 2 | 岱岳区 | 泰安联合生物化学科技有限公司 | 挥发性原料采用反应物质进行反应吸收或者利用可溶性溶剂进行吸收后回收套用；挥发性溶剂采用负压牵引进入盐水冷凝器冷凝吸收；酸性气体采用气体喷淋吸收装置喷淋吸收处置；末端尾气及无组织排放气体经收集后通过负压吸收系统进入焚烧炉焚烧处置 | 2012 | 是 | 岱岳区人民政府 |
| 3 | 肥城市 | 山东一滕化工有限公司 | 尾气回收装置 | 2012 | 是 | 肥城市人民政府 |
| 4 | 肥城市 | 肥城阿斯德化工有限责任公司 | 甲酸废气回收装置 | 2012 | 是 | 肥城市人民政府 |
| 5 | 肥城市 | 泰安瑞泰纤维素有限公司 | 蒸汽回收及有机溶剂蒸馏尾气回收装置 | 2012 | 是 | 肥城市人民政府 |
| 6 | 肥城市 | 山东鲁龙集团有限公司 | 安装干性材料过滤或溶剂吸收装置 | 2012 | 是 | 肥城市人民政府 |
| 7 | 泰山区 | 泰安岱银毛纺织有限公司 | 根据自身废水处理站产生情况，拟选用植物提取液除臭技术。将来自污水处理站调节池、水解酸化池、接触氧化池及污泥浓缩产生的臭气进行吸收处理。建设轻钢结构除臭机房一个，为一层建筑，占地面积1200平方米，建筑面积1200平方米 | 2012 | 是 | 泰山区人民政府 |
| 8 | 宁阳县 | 山东华阳农药化工集团有限公司 | 生产过程产生的尾气经风机引入预处理器，然后经中心处理装置，最后经洗涤塔洗涤，清洁气体达标排放 | 2014 |  | 宁阳县人民政府 |

# 表12 2012-2015年淘汰钢铁项目

| 序号 | 县市区 | 企业名称 | 炼钢 |  |  | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 转 炉 |  |  |  |
|  |  |  | 产能(万吨) | 容量(吨×座) | 座数 | 肥城市人民政府 |
| 1 | 肥城市 | 石横特钢 | 60 | 45×1 | 1 |  |

# 表13其他关停淘汰项目

| 序号 | 县市区 | 企业名称 | 关闭设施 |  |  |  | 关闭时间 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 名称 | 编号 | 规模 | 规模单位 |  |  |
| 1 | 泰山区 | 泰安市水泥石棉厂 | 水泥立窑 | 1# | 10 | 万吨/年 | 2013 | 泰山区人民政府 |
| 2 | 泰山区 | 银光新华化工 | 燃煤锅炉 | 1# | 4.2 | 兆瓦 | 2011 | 泰山区人民政府 |
| 3 | 肥城市 | 肥城市马山水泥有限责任公司 | 水泥立窑 | 1、2# | 20 | 万吨/年 | 2011 | 肥城市人民政府 |
| 4 | 肥城市 | 泰安市鼎泰水泥有限公司 | 水泥立窑 | 1、2# | 20 | 万吨/年 | 2011 | 肥城市人民政府 |
| 5 | 肥城市 | 肥城米山水泥有限公司 | 水泥立窑 | 西厂2#东厂2、3# | 29 | 万吨/年 | 2011 | 肥城市人民政府 |
| 6 | 东平县 | 山东鑫海水泥有限公司 | 水泥立窑 | 1-3# | 30 | 万吨/年 | 2011 | 东平县人民政府 |
| 7 | 东平县 | 东平金马帘子布有限公司 | 燃煤锅炉 | 1# | 4 | 蒸吨 | 2011 | 东平县人民政府 |

# 表14 油气回收项目

| 序号 | 城市 | 类别 | 数量（座/台） | 治理措施 | 投运年份 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 泰安 | 加油站 | 407 | 铺设油气回收管线，采用油气回收性的加油枪。 | 2011-2014 | 各县（市、区）人民政府、中石油泰安分公司、中石化泰安分公司 |
| 2 |  | 储油库 | 4 | 进行高效密封浮顶罐改造，或安装顶空联通置换油气回收装置。 | 2011-2014 | 岱岳区人民政府、新泰市人民政府、肥城市人民政府、宁阳县人民政府、中石油泰安分公司、中石化泰安分公司 |
| 3 |  | 油罐车 | 30 | 改装成具有密闭油气回收功能的油罐车。 | 2011-2014 | 各县（市、区）人民政府、中石油泰安分公司、中石化泰安分公司 |

# 表15黄标车及老旧车淘汰项目

| 序号 | 城市 | 淘汰车辆数（万辆） | 投运时间 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 市区 | 2.15 | 2012-2015 | 市公安局、泰山区人民政府、岱岳区人民政府、泰安高新区管委会、泰山景区管委会 |
| 2 | 新泰市 | 1.17 | 2012-2015 | 新泰市人民政府 |
| 3 | 肥城市 | 0.59 | 2012-2015 | 肥城市人民政府 |
| 4 | 宁阳县 | 0.47 | 2012-2015 | 宁阳县人民政府 |
| 5 | 东平县 | 0.33 | 2012-2015 | 东平县人民政府 |
| 合计 | 泰安 | 4.33 | 2012-2015 | 市公安局、各县（市、区）人民政府 |

# 表16 扬尘综合整治项目

| 序号 | 城市 | 类型 | 规模 |  | 治理措施 | 实施时间 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单位 | 数量 |  |  |  |
| 1 | 泰安 | 施工工地 | 万平方米 | 8000 | 采取封闭围挡、场地硬化、遮盖、洒水等措施 | 2012-2015 | 市住建委 |
| 2 |  | 道路 | 万平方米 | 1200 | 采取机械湿扫、降尘和进城车辆清洗等措施 | 2012-2015 | 市住建委 |

# 表17 堆场扬尘综合整治项目

| 序号 | 县市区 | 类型 | 规模 |  | 治理措施 | 实施时间 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单位 | 数量 |  |  |  |
| 1 | 新泰市 | 堆场 | 个 | 2 | 采取安装自动喷洒水设施、安装防尘网等措施 | 2012-2015 | 新泰市人民政府 |
| 2 | 肥城市 | 堆场 | 个 | 8 | 采取安装自动喷洒水设施、安装防尘网等措施 | 2012-2015 | 肥城市人民政府 |
| 3 | 宁阳县 | 堆场 | 个 | 5 | 采取安装自动喷洒水设施、安装防尘网等措施 | 2012-2015 | 宁阳县人民政府 |
| 4 | 东平县 | 堆场 | 个 | 6 | 采取安装自动喷洒水设施、安装防尘网等措施 | 2012-2015 | 东平县人民政府 |
| 5 | 市直企业 | 堆场 | 个 | 2 | 采取安装自动喷洒水设施、建设防护墙等措施 | 2012-2015 | 泰山城建热电、泰安鲁邦大河 |

# 表18 区域空气质量监测网络建设项目

| 序号 | 城市 | 项目名称 | 自动站个数 | 建设内容 | 实施时间 （开工、完工） | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 泰安 | 区域站建设 | 7 | 县、市空气自动监测站 | 2011-2013 | 新泰市人民政府、肥城市人民政府、宁阳县人民政府、东平县人民政府 |
|  |  | 城市站扩项 | 11 | 新增PM2.5监测 | 2011-2012 | 市环保局 |

# 表19企业污染排放监控能力建设项目

| 序号 | 县市区 | 项目名称 | 企业名称或数量 | 建设内容 | 实施时间（开工、完工） | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 肥城市 | 新增在线监测设备 | 安装中德环保丰泉垃圾焚烧厂、肥城昌盛特种石墨有限公司、肥城胜利化工有限公司、山东瑞泰化工有限公司4台废气在线 | 废气在线安装 | 2012-2015 | 肥城市人民政府 |

# 表20 机动车排污监控能力建设项目

| 序号 | 城市 | 项目名称 |  | 建设范围与布局数量 | 主要建设内容 | 实施年限 （开工、完工） | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 泰安 | 机动车污染监控中心建设（形成省-市两级监控能力） | 地市级机动车排污监控中心建设 | 1 | 办公及业务用车、在用车监督设备及硫含量、清净剂快速检测仪等。 | 2012-2014 | 市环保局、市财政局 |
| 2 |  | 机动车污染监控平台建设（实现机动车污染物排放管理信息化和网络化） | 在用机动车环保检测监管平台 | 1 | 软硬件建设及网络费用 | 2011-2013 | 市环保局、市财政局 |

表21取缔小型燃煤锅炉项目

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 完成期限 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 取缔小型燃煤锅炉 | 城区内禁止使用各种燃煤茶水炉；供热管网覆盖区域内，取缔小于（含）7MW(10吨/时) 燃煤锅炉、茶浴炉。 | 2013年底前改用集中供热热源或完成清洁能源的置换改造。 | 各县（市、区）人民政府 |
| 2 | 燃煤锅炉提标治理工作 | 开展10蒸吨/时（不含）以上燃煤锅炉的提标治理工作。 | 2013年 |  |

附件4

泰安城区环境空气质量改善目标

| 城市 | S02 |  |  |  | NO2 |  |  |  | PM10 |  |  |  | PM2.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010年浓度 （μg/m3） | 2012年浓度（μg/m3） | 2015年浓度改善目标（μg/m3） | 2015年比2010年改善比例（%） | 2010年浓度（μg/m3） | 2012年浓度（μg/m3） | 2015年浓度 改善目标 （μg/m3） | 2015年比2010年改善比例（%） | 2010年 浓度 （μg/m3） | 2012年 浓度 （μg/m3） | 2015年浓度改善 目标 （μg/m3） | 2015年比2010年改善比例（%） | 2015年浓度 改善目标 （μg/m3） |
| 泰山区 | 91 | 67 | 63 | 30.8 | 52 | 40 | 38 | 26.9 | 157 | 121 | 114 | 26.8 | 68 |
| 岱岳区 | 86 | 62 | 61 | 29.1 | 45 | 41 | 39 | 13.3 | 135 | 115 | 109 | 19.3 | 68 |
| 高新区 | 76 | 58 | 55 | 27.6 | 47 | 39 | 37 | 21.3 | 149 | 119 | 113 | 24.2 | 68 |
| 泰 城 | 88 | 65 | 64 | 27.3 | 50 | 40 | 39 | 22.0 | 153 | 120 | 114 | 25.5 | 70 |

其它县（市）城区环境空气质量改善目标

| 城市 | S02 | NO2 | PM10 | PM2.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015年浓度改善目标（μg/m3） | 2015年浓度改善目标（μg/m3） | 2015年浓度改善目标（μg/m3） | 2015年浓度改善目标（μg/m3） |
| 新泰市 | 64 | 39 | 114 | 70 |
| 肥城市 | 64 | 39 | 114 | 70 |
| 宁阳县 | 64 | 39 | 114 | 70 |
| 东平县 | 64 | 39 | 114 | 70 |

附件5

各县（市、区）主要污染物排放控制目标

| 污染物 城市 | 工业烟粉尘 |  |  |  | 挥发性有机物 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010年排放量 (万吨) | 2013年比2010年排放削减比率(%) | 2014年比2010年排放削减比率(%) | 2015年比2010年排放削减比率(%) | 2010年排放量 (万吨) | 2013年比2010年排放削减比率(%) | 2014年比2010年排放削减比率(%) | 2015年比2010年排放削减比率(%) |
| 泰山区 | 0.067 | 12 | 21 | 30 |  | 7.2 | 12.6 | 18 |
| 岱岳区 | 0.108 | 14 | 25 | 35 |  | 7.2 | 12.6 | 18 |
| 高新区 | 0.012 | 12 | 21 | 30 |  | 7.2 | 12.6 | 18 |
| 新泰市 | 0.674 | 14 | 25 | 35 |  | 7.2 | 12.6 | 18 |
| 肥城市 | 1.351 | 14 | 25 | 35 |  | 7.2 | 12.6 | 18 |
| 宁阳县 | 0.399 | 14 | 25 | 35 |  | 7.2 | 12.6 | 18 |
| 东平县 | 0.6 | 14 | 25 | 35 |  | 7.2 | 12.6 | 18 |
| 全市 | 3.306 | 12 | 21 | 30 | 0.817 | 7.2 | 12.6 | 18 |