附件2

泰安市农村公路“三年集中攻坚”专项行动任务分解一览表

| 县、市、区 | 路网提档升级工程 (公里) |  | 自然村庄通达工程 (公里) |  | 路面状况改善工程 |  |  |  | 运输服务提升工程（客运站点 个） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018年 | 三年 合计 | 2018年 | 三年 合计 | 养护大中修 (公里) |  | 危桥（座/m2） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018年 | 三年 合计 | 2018年 | 三年合计 | 2018年 | 三年合计 |  |
| 泰安市合计 | 521.7 | 1400.5 | 366.0 | 899.0 | 1093.5 | 3470 | 12/5500 | 39/13568 | 570 | 1557 |  |
| 泰山区 | 18.7 | 63.6 | 5.4 | 18.1 | 47.0 | 153.1 |  | 3/2180 | 6 | 44 |  |
| 岱岳区 | 89.0 | 255.5 | 74.2 | 197.2 | 106 | 331.0 | 1/440 | 2/940 |  |  |  |
| 新泰市 | 235.9 | 392 | 50 | 85 | 219.7 | 659.2 | 5/1700 | 13/4319 | 100 | 320 |  |
| 肥城市 | 14.9 | 97.2 | 50.8 | 68.6 | 200 | 740 |  | 1/770 | 170 | 553 | 另：网化示范县建设任务194.5公里 |
| 宁阳县 | 92.4 | 248.1 | 128 | 338 | 167.5 | 502.5 | 2/260 | 10/1300 | 60 | 200 |  |
| 东平县 | 20 | 220 |  | 20 | 250 | 750 |  | 2/189 | 120 | 318 | 另：黄河滩区撤退道路建设任务83公里，其中2018年50.9公里 |
| 高新区 | 40 | 113.2 | 30 | 78.8 | 74.3 | 248.1 | 2/2200 | 6/2970 | 26 | 34 |  |
| 泰山景区 | 10.8 | 10.8 | 27.6 | 93.4 | 28.9 | 85.8 | 2/900 | 2/900 | 88 | 88 |  |