附件

工作任务分解表

| 序号 | 目标任务 | 工作内容 | 完成时限 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 加强政务信息资源平台建设 | 全面完成国家、省、市三级平台深化级联对接，实现目录管理、资源管理、安全管理等功能，完善政务信息资源共享交换网站，进一步优化共享交换线上流程设计，做好共享交换接口规范工作，强化共享交换业务管理，实现依托政务信息资源共享体系完成在线资源的申请和共享资源的提交等工作。 | 2018年8月 | 市政府办公室 |
| 2 | 完善政务信息资源目录并动态更新 | 调整各部门权责清单和公共服务事项清单。 | 2018年7月 | 市编办 |
|  |  | 严格按照本部门“三定”方案和权责清单、公共服务事项清单编制本部门政务信息资源目录，原则上每一项部门职责和权力事项均要根据实际情况形成一项或多项信息资源目录。 | 2018年8月 | 各县市区政府、市直有关部门、省属以上驻泰有关单位 |
|  |  | 随着“三定”方案的调整和权力清单下放等权责内容变化做好资源目录的动态更新。 | - 长期 | 各县市区政府、市直有关部门、省属以上驻泰有关单位 |
| 3 | 加快推进政务信息资源共享发布 | 完成自然人和企业身份核验、纳税证明、不动产登记、学位学历证明、资格资质、社会保险、证照批文等数据的共享发布。将与深化政务服务优化营商环境密切相关的数据资源，包括垂直管理的税务、金融、海关等领域可共享的数据资源，以及水、气、暖、电等公共企事业单位数据资源，按照“依法依规”、“安全可控”的原则纳入共享交换范畴。 | - 2018年10月 | 自然人（市公安局），企业（市工商局），纳税证明（市税务局），不动产登记（市国土局、房管局），学位学历证明（市教育局），社会保险（市人社局），资格资质、证照批文（各县市区政府、市直有关部门、省属以上驻泰有关单位） |
| 4 | 加快推进政务信息资源共享发布 | 实现业务系统与共享交换平台的数据连接，实现共享数据实时交换；无业务系统支撑的共享数据要通过交换平台工具及时发布。 | - 2018年12月 | 各县市区政府、市直有关部门、省属以上驻泰有关单位 |
| 5 | 清理部门自有数据交换渠道 | 彻底清理部门自有数据交换渠道。 | - 2018年8月 | 市直有关部门、各县市区政府 |
| 6 | 促进政务信息资源共享应用 | 围绕投资项目、涉企涉税、市场监管、社会保障等新旧动能转换、“放管服”和“互联网+政务服务”领域重点应用主题，分批分类组织信息共享供需对接，实现优化业务流程所需信息资源的“全打通、全归集、全共享、全对接”。 | - 2018年10月 | 市政府办公室牵头，各县市区政府、市直有关部门、省属以上驻泰有关单位协助 |
|  |  | 凡可以从共享交换平台获取的数据，各单位通过业务系统与共享交换平台接口或专用查询工具获取，原则上不得要求自然人、法人或其他组织重复提交。 | - 2018年12月 | 各县市区政府、市直有关部门、省属以上驻泰有关单位 |
| 7 | 加强共享政务信息资源的交换管理 | 对于共享网站已有的数据资源，共享资源提供单位应在2个工作日内完成共享需求的审批；对于共享网站暂未提供的资源，各单位在收到数据申请部门的共享请求后，应在10个工作日内给予明确答复。 | - 长期 | 各县市区政府、市直有关部门、省属以上驻泰有关单位 |
| 8 | 开展政务信息资源共享应用情况评价 | 修改完善政务信息资源共享评价细则。 | - 2018年8月 | 市政府办公室负责 |
|  |  | 定期对各部门单位的政务信息资源目录编制、共享、应用情况开展测评。 | - 每季度 |  |
| 9 | 加强宣传报道 | 各单位应及时上报政务信息资源共享开展以来所取得的进展和成效，认真总结、发现在实际工作中创造的好经验，好做法，加强宣传报道，不断扩大社会各界的参与度、认同感和知晓率，并将有关情况报市政府办公室。 | - 每月 | 各县市区政府、市直有关部门 |